Projektorganisation
- Gruppendefinition
- Entscheidungsfindung
- Kommunikation
- Dokumentation***
- Vorgehensmodell****
- Versionskontrolle**
- Konfigurationsmanagement***
- Qualitätssicherung********
*** Anzahl der Folien

---
Projektorganisation
Gruppendefinition!
Gruppe 10
Wir!
Wer?
Nord
Sued
Gruppe 5

---
Projektorganisation
Entscheidungsfindung?
Demokratie ist, wenn zwei Wölfe und ein
Schaf entscheiden, was es zu essen gibt.¹
¹ Aus Michael Moore „Capitalism“

---
Projektorganisation
Kommunikation
Doodle
Screen
Skype
Mumble
Jabber
Newsgroup
TeamViewer
E-Mail

---
Projektorganisation
Dokumentation
GitHub
Wiki
LibreOffice
Markdown
DokuWiki
LaTex

---
Dokumentation

---
Dokumentation

---
Projektorganisation
Vorgehensmodell?
Begrenze die Menge angefangener Arbeit
Mache die Regeln für den Prozess explizit
Kanban
Reviews
Trello
Visualisiere den Fluss der Arbeit
Miss und steuere den Fluss

---
Vorgehensmodell

---
Vorgehensmodell

---
Vorgehensmodell
DoD – Definiton of Done
Testen
Scrum
Mache die Regeln für den Prozess explizit¹
Dokumentation
4 Augen Prinzip
¹ David J Anderson. Kanban: Evolutionäres Change Management für IT-
Organisationen. dpunkt. verlag, 2011

---
Projektorganisation
Versionskontrolle?
Reviews
Was?
Git
Version Control: The Freedom to Delete¹
GitHub
Eigenverantwortlich
Kollaboration
¹ Jez Humble und David Farley. Continuous delivery: reliable software releases
through build, test, and deployment automation. Pearson Education, 2010.

---
Versionskontrolle

---
Projektorganisation
Konfigurationsmanagement
Puppet
Ansible
Zuverlässig
Versioniert
The Power of Automated Deployment¹
Chef
ssh
Reproduzierbar
Antipattern
¹ Jez Humble und David Farley. Continuous delivery: reliable software releases
through build, test, and deployment automation. Pearson Education, 2010.

---
Konfigurationsmanagement

---
Konfigurationsmanagement
- Verschlüsselung kritischer Daten

---
Projektorganisation
Qualitätssicherung?
Ansible
Best Practices
Syntax
Automatisiert
If It Hurts, Do it More Frequently,
and Bring the Pain Forward¹
ansible-spec
Travis-ci
¹ Jez Humble und David Farley. Continuous delivery: reliable software releases
through build, test, and deployment automation. Pearson Education, 2010.

---
Qualitätssicherung

---
Qualitätssicherung

---
Qualitätssicherung
Testverfahren?
Puppet
Ansible
Zuverlässig
Versioniert
Always Run All Commit Tests Locally
before Commiting, or Get
your CI Server to Do it for You¹
Chef
Reproduzierbar
Antipattern
¹ Jez Humble und David Farley. Continuous delivery: reliable software releases
through build, test, and deployment automation. Pearson Education, 2010.

---
Qualitätssicherung

---
Qualitätssicherung
[Speaker Notes: DokuWiki anderen Gruppen zur Verfügung gestellt und auch genutzt]

---
Qualitätssicherung

---
Funk. Grobkonzept
- Hardware(?)
- Dateiservice
[Speaker Notes: DokuWiki anderen Gruppen zur Verfügung gestellt und auch genutzt]

---
Funk. Grobkonzept
Hardware
Virtualisiert
Ubuntu 16.04 LTS
netcup
Hetzner
Debian Gnu/Linux 8.5
[Speaker Notes: Demokratisch per einfacher Mehrheit Skype später Mumble Mail und Trello Task Dokumentation Wiki LaTex]

---
Funk. Grobkonzept
Dateiservice
http(s)
OwnCloud
WebDAV
Samba
FTP
smb3
[Speaker Notes: Transparent über alle Platformen nutzbar Gute Integration in Windows Netze Beliebiges Benutzerbackend smb3 in neueren Versionen]